简  报

山西共达建设工程项目管理有限公司    第4期   （总第40期）    2014年4月26日

五龙口海鲜文化广场近日破土动工

由我公司监理的太原市五龙口海鲜文化广场（A区）项目于近日破土动工。新建海鲜文化广场位置于马道坡街西口与敦化南路交汇处西北角。整个市场占地约4万平方米，分A区、B区、C区三个经营场所，近日动工建设的为A区，占地约1.5万平方米，地上二层结构，施工工期三个月。

原建于建设路五龙口海鲜市场由于经营场地狭窄，交通拥堵，已不能适应市场需要，经营户、顾客颇有微词，加之近期建设路拓宽改造道路封闭，现已无法经营，广大购物者购物不便。为解决经营场地和群众购物不便的问题，市政府决定选址新建五龙口海鲜文化广场。原五龙口海鲜市场久佳公司经多方论证选址，终选址为现址。新的地址选定将极大缓解原建设路的交通拥堵，经营场所狭窄，购物不便的问题，同时也给赛马场一带居民增加一处新的购物场所。新市场的建立极大方便了以上地区群众的购物，受到广大群众和市场经营户的好评。

新的海鲜文化广场（A区）预计年销售额可达12亿元，同时还可安置经营户850余户，是市政府为百姓办的一件实事、好事。

（图为海鲜文化广场破土动工 郑奉天 摄）

（郑奉天）

- 4月11日，我公司20名人员报名参加2014年建设工程监理员考试。

- 4月16日，我公司副总经理张浩参加山西省建设监理协会四届三次理事会。会上，我公司被山西省建设监理协会评为“2013年度工程监理先进企业”，王保桐、孙金玲被评为“2013年度山西省优秀总监理工程师”，郭春义、亢成鹏被评为“2013年度山西省优秀监理工程师”，白晓艳被评为“2013年度山西省优秀监理员”。

- 4月16日，我公司综合办金俊参加了太原市杏花岭区人民检察院召开的检察开放日查询申请座谈会。

- 4月18-20日、25日-27日，我公司国家监理工程师参加了国家注册监理工程师继续教育（必修课）培训。

- 山西省招投标协会5.4前夕举办《汇聚青春正能量，山西阳光采购梦》为主题的演讲比赛，我公司王京民总经理特别重视，提出重在参与、努力争取，并拨发经费组织参赛。来自项目一线的白晓艳、张小燕、任李宁三位同志报名参赛，三位选手在工作之余认真准备演讲稿、并模拟练习，比赛时在51名选手中分别以第23、36、28名取得了不错的成绩，展示了我公司年青人的青春正能量，也充分体现了我公司对企业文化建设的重视。

- （综合办）

东炜达3#、7#楼地基与基础部分监理工作总结

总监理工程师  李建红

工程概况

3#楼建筑面积28885.44㎡，地上33层，地下2层。主楼建筑高度96.55m，地下一层层高3m，地下二层层高2.7m，地上标准层高2.9m。基础深为6.750m。

7#楼总建筑面积38143.14㎡，地上32层，地下2层。建筑高度为93.91m，地下一层层高3.00m、地下二层层高2.7m，地上一层层高3.15m，标准层层高2.9m。

3、7#楼建筑结构形式均为剪力墙结构、抗震设防烈度八度，建筑结构的抗震类别为丙类，设计使用年限为50年。

监理工作的重点、难点

项目监理部2012年11月29日组建并进驻现场，对工程情况进行了全面了解、各专业工程师对施工图纸进行了认真的审查，并参与了由建设方组织的图纸会审和设计交底，发现该工程安全环境复杂、质量控制难度大、技术依据多、业主期望值较高，项目监理部认真分析后，确定在地基与基础部分以混凝土灌注桩、基坑支护、钢筋隐蔽、砼浇筑、地下工程防水、土方回填、钢筋焊接与机械连接、梁柱结点、进场材料、构配件、设备和商品砼的质量检验、见证取样、工程建设强性标准的执行为重点工作。

监理工作的程序与方法

项目监理部有针对性的编制了监理规划、专业细则、旁站方案等，并审核了施工单位提交的施工组织设计以及相关方案，对各分包单位资格进行了审查，对工程材料、构配件及设备进行了审批，对工程的施工进度计划进行了审批，另对施工单位的质量、安全保证体系进行审查。审查了特殊工种上岗人员的资格，检查了施工现场质量管理检查记录。根据监理规划及相关细则对工程实体进行了抽查、旁站、巡视及平行检查。在施工监理过程中项目监理部定时与不定时召开了监理例会、专题会议，对所发现的问题监督施工方进行了整改。

监理工作的成效

在施工过程中我项目监理部公正监理，严格按技术标准、验收规范、操作规程和设计要求进行全面控制。做到事前有计划、事后有记录、事中必须严谨，对于关键部位和特殊过程从严控制，对于质量问题采取零容忍的态度，整改不合格绝不放过，监理工作取得较好的效果。

3号与7号楼的桩基工程验收，分别于2013年10月16日和2013年10月8日圆满完成。在验收过程中太原市质量监督站的同志对于我们项目监理部的工作给予了好评。

虽然项目监理部在工作中还有许多不足之处、还有许多需要改进的地方，但全体成员有信心圆满完成公司交给我们的监理任务，为我们公司在市场竞争中赢得更多的荣誉和信任。

（上图为整改后的电焊机加上了既可移动又能关门上锁并防雨的电焊机罩）

（下图为按我方要求摆放设置的标养室）

）

（上图整改后的电焊机加上了即可移动又能设门上锁并防雨的电焊机罩）

（上图为线盒预埋位置准确验收合格）

再次学习《项目监理部开展监理工作的技巧》一文感想

自2012年公司提出认真学习《项目监理部开展监理工作的技巧》一文，我就爱不释手，技巧一文对我的帮助太大了，每看一遍都有不小的收获，而且一次比一次收获大。确实如文中所写“我们的监理工作是一种收入低，高风险的职业，监理的责任无限扩大，但权力却被高度缩水”。无论是建设单位，还是政府执法部门，对我们监理责任的要求范围越来越广，责任越来越重，技术要求越来越高，队伍要求越来越精。然而监理企业竞争激烈，超低价承揽监理任务；建设单位为了降低成本，选用的施工队伍素质越来越低，拉虎皮做大旗现象普遍，甚至部分工人是昨天刚放下锄头，今日就进城绑钢筋、支模板、打砼，给工程质量带来隐患，即使监理的管理水平再高，其中的难度可想而知。我们确实是在夹缝中生存。但也正如文字所写：“我们不能一味的怨天尤人，应该是寻求更多的化解矛盾，转移责任，转移风险的方法和技巧”。本文中我认为最值得我借鉴的技巧有以下几条，也是我在多年监理工作中常用，取得一定收获的工作方法。

一、监理工程师开展工作的重要依据是设计图纸和标准规范，只有对设计图纸和标准规范了然如胸，才会在迅视和平行检查过程中发现问题，才能在隐蔽验收和工序验收过程中把好质量关、安全关，让人民的生命财产免受威胁，才是和谐社会宗旨的体现。

二、监理工程师在现场巡视检查中发现的问题，如何有效的督促施工单位一一整改到位也是一门学问。监理工程师必须分清主控项目，一般项目，抓住主要矛盾，督促施工单位先将那些可能影响结构安全，影响使用功能，违反强制性标准条文的事情解决，然后再提那些更细化的问题。

三、监理工程师要勤看、勤记、勤整理。

四、监理工程师在化解施工现场实际矛盾的同时，也是对自身能力水平的一种提升。

五、巧妙借助甲方和政府主管部门的力量，能有效规避甲方、施工单位可能带给监理公司的巨大风险。

六、今日事，今日毕，没有坏处只有好处。

七、我们的监理工作是一项非常严肃的工作，必须严格按照设计图纸及规范要求去把好质量、安全管。……坚持原则，做好起步、控制，不被威逼利诱所吓唬，不被“糖衣炮弹”所侵蚀。

八、图纸不是废纸，规范不是摆设。

九、要记住我们不是甲方的“影子”和“传声筒”，而是以公正的第三方的身份开展工作。

十、监理部的职责是监督管理型，只能事事督促，而不是去组织现场施工，只有建议权而没有罚款权。

十一、政府部门拿监理单位当出气筒的事情屡见不鲜，为了避免无故受伤害，在政府部门到现场检查指导工作时，监理工程师要不卑不亢的正确回答检查人员提出的问题，避免承担无谓的风险。

对《技巧》一文我已是爱不释手，我一定会在今后的监理工作中充分运用以上技巧，但并不会死搬硬套，更多的是在与建设单位、政府部门、施工单位打交道的过程中，以自己的技巧把握全局，做好内外沟通工作，把项目部的监理工作做好，确保公司的利益和荣誉。

（御祥苑项目监理部  王银香）

浅谈项目监理部开展安全监理的主要工作内容

总监理工程师  高怡琅

随着《建设工程安全生产管理条列》以及《建设工程监理规范GB/T50319-2013》的颁布和实施，明确了项目监理机构履行建设工程安全生产管理法定职责的法律依据，安全监理工作成为建设工程监理工作内容的一个重要组成部分，与质量、进度、投资共同构成一个完整的目标控制体系，并在监理委托合同中以合同条款的形式予以明确。

安全生产大于天，安全责任重于山！安全是一个永恒的话题，必须时时讲，在2014年春季建设工程开工、复工的季节里，笔者把项目监理部开展安全监理的主要工作内容进行梳理，与大家共同探讨学习。

项目监理部开展安全监理有以下内容：

一、组建项目监理部时

1、根据项目情况配备专兼职安全监理工程师及安全监理人员。

2、制定安全监理工作制度与工作流程，明确监理人员的安全监理职责，总监理工程师对工程项目的安全监理负责，监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，坚持安全第一、预防为主的方针 。

二、工程开工前，项目监理部应对施工单位所报送的资料进行认真审核

1、审查施工单位企业资质证书及安全生产许可证是否合法有效。

2、重点审查项目经理及专职安全管理人员是否具有合法资格，是否与投标文件相一致。

3、审查特种作业人员资格，做到相关证书与人员及身份证相符，特别要注意证书的年审时间

4、审查施工项目部建立健全安全生产管理体系和安全生产规章制度情况。包括安全生产责任制度、安全生产教育制度、安全生产检查制度及伤亡事故报告制度等，

5.重点 审核施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

6、审查施工项目部安全生产经费的落实情况。保证其费用真正用到安全防护上。

7、审查施工项目部进场拟投入使用的机械设备及施工机具情况，要求其提供有相应资质的检测机构出具的检测合格证明。

8、审查分包单位的企业资质及安全生产许可证。督促施工项目部在签订分包合同或协议的同时签订分包工程安全生产协议书，明确总、分包单位在安全生产方面的职责。

9、督促施工单位做好开工核验前的准备工作，包括对施工现场临时用电设施的检查、对“五小”设施的检查、对施工单位安全台帐的检查、对劳务工人安全教育及安全技术交底的检查等。未通过工程建设质量安全监督站的开工核验，施工单位不得擅自开工。

三、工程施工过程中，项目监理部安全监理工作的主要内容

1、监督施工单位严格按批准的施工组织设计和各专项施工方案实施，对工程建设的五大要素即人、机、物料、方法、环境进行监理，对施工过程中发现的隐患，及时提出书面整改通知，并督促其限期整改；情况严重的，项目监理部及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，项目监理部应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

2、定期（每月）组织施工单位并邀请建设单位对整个施工现场安全工作进行联合检查，重点是安全生产责任是否落实，安全生产措施是否到位。督促施工单位进行安全自查工作和对职工进行岗前教育工作，落实三级安全教育制度；并对其自查情况进行监理抽查。不定期抽查现场施工管理人员到岗和持证上岗情况，以确定现场安全管理体系是否有效运行。每次例会都要对施工现场安全情况进行点评总结。

3、如实、全面记录安全监理台帐，主要有：(1)安全监理工程师、监理员登记台帐；(2)安全教育培训台账；(3)安全会议台帐，应对会议内容进行记录并附签到表；(4)安全隐患整改通知书；(5)安全监理日志及各类安全监理检查表。

4、对在监危险性较大的分部分项工程项目监理部应填报《在监项目危险性较大的分部分项工程信息汇总表》提交建设单位和监理公司备案。《汇总表》应经总监理工程师签字，加盖项目监理部印章。每天巡视危险性较大的分部分项工程的作业情况，按要求进行监理旁站。在施工过程中，当施工单位对经过审批的危险性较大的分部分项工程的《专项施工方案》进行重大调整或者变更时，监理项目部应督促施工单位按原程序重新办理编制、审核、批准和报审手续。须专家论证的重新组织论证。

5、施工现场一旦发生人员伤害，工程施工的险兆、险情等，现场总监或总监代表应立即向监理公司报告，同时向建设单位报告，并督促施工单位按各类事故规定的程序和时限及时进行报告。

四、工程完工后，项目监理部将平时收集到的安全监理资料整理并装订，立卷归档。

项目监理部安全监理人员要熟悉《建设工程安全生产管理条列》和《建设工程监理规范GB/T50319-2013》，明确安全监理工作的重点，认真听取建设单位代表和施工单位的合理意见，得到建设单位的支持和施工单位的理解，形成齐抓共管的良好局面，才能确保安全监理工作的顺利进行。